РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.11.2013                        с. Красный Партизан                                           № 80

| Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 21 закона Алтайского края от 09.02.2011 N 19-ЗС "О стратегическом планировании социально-экономического развития Алтайского края", в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить прилагаемый порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

2.Установить, что координацию деятельности по формированию и реализации муниципальных  программ осуществляет Администрация Краснопартизанского сельсовета Чарышского района Алтайского края.

3.Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и вступает в силу с 01 января 2014 года.

4. Постановление Администрации сельсовета от 31.12.2010 № 86 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации» с 01.01.2014 года считать утратившим силу.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста по имуществу и земельным вопросам.

Заместитель  главы

Администрации сельсовета                                                                           О.А.Звягина

Утверждено

постановлением Администрации

Краснопартизанского сельсовета

от  08.11.2013 № 80

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок регламентирует процесс разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, а также контроля за ходом их реализации на территории  муниципального образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского  района Алтайского края.

1.2. Муниципальная программа муниципального образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского  района Алтайского края (далее -муниципальная программа) - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам и механизмам осуществления, ресурсам и результатам), направленных на решение приоритетных задач, развитие отраслей хозяйства и реализацию стратегии социально-экономического развития муниципального образования Краснопартизанский  сельсовет Чарышского района Алтайского края, требующих согласованного взаимодействия нескольких субъектов бюджетного планирования, реализуемых за счет средств бюджетов всех уровней и иных источников финансирования.

1.3. Муниципальная программа может включать в себя несколько
подпрограмм, направленных на решение конкретных самостоятельных задач в рамках одной муниципальной программы. Деление на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых проблем и задач. Требования к содержанию и оформлению подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию и оформлению муниципальных программ.

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органом местного самоуправления, к полномочиям которого относится реализация политики в определенной сфере (далее - «ответственный исполнитель»), совместно с заинтересованными органами местного самоуправления - соисполнителями муниципальной программы (далее - «соисполнители») и (или) участниками муниципальной программы.

1.5. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации  Краснопартизанского сельсовета.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

1) паспорт муниципальной программы согласно приложению к настоящему порядку (таблица 1);

2) текстовая часть муниципальной программы состоит из следующих разделов:

- общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

- приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации;

- обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

- общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

- анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;

- методика оценки эффективности муниципальной программы;

3)  приложения к текстовой части муниципальной программы согласно приложению к настоящему порядку (таблицы 2-4);

4) подпрограммы муниципальной программы.

2.2. В вводной части раздела «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» должен содержаться анализ текущего состояния сферы, включая основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

В данный раздел включается информация:

- основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы;

- прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

2.3. В разделе «Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» должны быть сформулированы приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели, задачи, конечные результаты реализации муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Цели должны соответствовать следующим требованиям:

-   конкретность (использование формулировок, не допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

-   измеримость (достижение цели можно проверить);

-   достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

-   релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам).

Сформулированные задачи должны быть необходимыми и достаточными для достижения целей муниципальной программы.

2.4. Раздел «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы» должен содержать обобщенную информацию о мероприятиях, включенных в перечень мероприятий, и о связи реализации отдельных мероприятий с достижением целей муниципальной программы (далее- мероприятия).

Наименования мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограмм.

Полный перечень мероприятий муниципальной программы по подпрограммам приводится по форме согласно приложению к порядку (таблица 3).

2.5.       Раздел «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» должен содержать в вводной части аналитическую информацию об объеме расходов федерального, краевого и
местного бюджета и внебюджетных источников, направляемых (планируемых) на реализацию муниципальной программы на основании данных года разработки муниципальной программы.

Объемы финансовых ресурсов приводятся в ценах каждого года реализации муниципальной программы с учетом проекта решения о бюджете муниципального образования Краснопартизанский  сельсовет Чарышского  района Алтайского края  на соответствующий период.

Информация об общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, приводится по годам реализации, по подпрограммам, по источникам финансирования, в том числе:

-    из средств федерального бюджета;

-    из средств краевого бюджета;

-    из средств местного бюджета:

-    из внебюджетных источников.

Сводная информация об объемах и источниках финансирования муниципальной программы по годам её реализации приводится по форме согласно приложению к порядку (таблица 4).

2.6. Раздел «Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы»
предусматривает:

1) идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

2) качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;

3) обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

2.7. В разделе «Методика оценки эффективности муниципальной программы» приводится соответствующая методика.

2.8. Раздел «Подпрограммы муниципальной программы» содержит паспорт (таблица 5 в приложении к настоящему порядку) и текстовую часть каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу.

3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ формируется Администрацией Краснопартизанского сельсовета.

3.2.Перечень муниципальных программ содержит:

1)  наименования муниципальных программ;

2) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

3.4. Предварительно проект муниципальной программы должен быть согласован всеми соисполнителями. В случае если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей и протоколы согласительных совещаний.

Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими мероприятий.

3.5. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат утверждению постановлением администрации Краснопартизанского сельсовета не позднее чем за I месяц до дня внесения проекта решения о бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период в Краснопартизанский сельский Совет народных депутатов.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1.Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Администрации Краснопартизанского сельсовета осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее - «бюджетные ассигнования»). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта решения о бюджете и планирование бюджетных ассигнований.

5. Управление и контроль реализации  муниципальной программы

5.1. Текущее управление и мониторинг реализации муниципальной программы, осуществляет ответственный исполнитель и соискатель.

5.2. В целях управления и контроля реализации муниципальной программы осуществляется:

-    текущий мониторинг реализации муниципальной программы на постоянной основе в течение всего срока реализации муниципальной программы (далее - мониторинг);

-    подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет);

-    подготовка сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой отчет);

-    размещение годового отчета, сводного годового отчета на официальном сайте Администрации Чарышского района.

5.3. Мониторинг осуществляют ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы.

Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированных параметров, включая выполнение мероприятий муниципальной программы в течение года.

5.4. Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании муниципальной программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

5.5. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и направляется в Администрацию Краснопартизанского сельсовета.

5.6. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте Администрации Чарышского района.

5.7. По результатам оценки эффективности муниципальной программы принимается решение об объемах бюджетных ассигнований на ее реализацию на очередной финансовый год и плановый период или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий,  или муниципальной программы, в целом начиная с очередного финансового года.

5.8. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляются в порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных программ.

|  | Приложение 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Наименование, дата принятия и номер правового акта о разработке программы |  |
| Муниципальный заказчик программы |  |
| Основные разработчики программы |  |
| Цель и задачи программы |  |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы |  |
| Срок реализации программы |  |
| Основные этапы реализации программы |  |
| Исполнители основных мероприятий |  |
| Объемы и источники финансирования |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке |  |
|  | Приложение 2 К Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ |

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Цель, задача, мероприятие | Сумма затрат | Направления расходов и источники фи нансирования | Испол- нитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 201_г. | 201_г. | 201_г. | все- го |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение 3 К Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ |

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты в ценах 201_ года(тыс.руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |
|  |  | 201_г | 201_г | 201_г | 201_г |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Из районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Из краевого бюджета (на ус- ловиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| Из внебюджетных источников (указать каких) |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Из районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Из краевого бюджета (на ус- ловиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| Из внебюджетных источников (указать каких) |  |  |  |  |  |  |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Из районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Из краевого бюджета (на ус- ловиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| Из внебюджетных источников (указать каких) |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Из районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Из краевого бюджета (на ус- ловиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| Из внебюджетных источников (указать каких) |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение 4 К Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ |

ДИНАМИКА

ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

| Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 201_г. | 201_г. | 201_г. |

|  | Приложение 5 К Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ |
| --- | --- |

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«____________________________________»

ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА _____ГОД

Заказчик ______________________________________

| Направление расходов | Объем финансирования в действующих ценах текущего года |
| --- | --- |
| Объем финансирования из районного бюджета, всего |  |
| в том числе: |  |
| капитальные вложения |  |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |
| Прочие текущие расходы |  |

________________     ___________________________

(подпись)                                  Ф.И.О.

«___»_________ 201_г.

|  | Приложение 6 К Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ |
| --- | --- |

ОБОСНОВАНИЕ

БЮДЖЕТНОЙ ЗАЯВКИ ПО  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ

«____________________________________» НА _____ГОД

| № п/п | Наименование мероприятия,в том числе в территориальном разрезе | Единица измере-ния | Коли-чество | Стоимость единицы (в действующих ценах текущего года) | Сумма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

________________     ______________________________

(подпись)                                            Ф.И.О.

«___»_________ 201_г.

|  | Приложение 7 К Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

« __________________________________» за _______________201_ год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Всего по программе | Профинансировано | Освоено | Источники финан- сирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С начала реализации программы | За отчетный период | С начала реализации программы | За отчетный период |  |
|  |  |  | План | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

________________     ______________________________

(подпись)                                            Ф.И.О.

«___»_________ 201_г.